# Разработка веб-приложения пространственного анализа промышленных объектов: пятидневный план реализации и архитектурные решения

## Системная архитектура и концепция облегченного решения

Проектирование промышленных объектов нового поколения под производство сэндвич-панелей требует создания цифровых инструментов, сочетающих высокую скорость расчетов и обоснованность пространственного выбора.1 В рамках разработки прототипа веб-приложения «Наследие индустрии» архитектурные приоритеты смещаются в сторону построения легкого, отказоустойчивого и отзывчивого решения. ТЗ хакатона предполагает отказ от тяжелой 3D-визуализации на базе Three.js, что высвобождает ресурсы команды для качественной геоаналитической проработки и интеграции генеративных моделей для автоматического рендеринга и формирования отчетности.1

Вместо построения громоздких систем динамического парсинга в реальном времени, которые уязвимы перед антифрод-алгоритмами и защитными экранами, проектируется облегченная архитектура на базе локальной базы данных в формате JSON.1 Использование веб-парсеров для сбора данных по коммерческой недвижимости и тарифам в реальном времени несет в себе критические риски. Библиотеки обхода защит, такие как cfscrape, требующие зависимости Node.js версии 10 и выше для решения JS-челленджей, вносят задержки (минимум 5 секунд на первый запрос) и бессильны против reCAPTCHA.2 Системы динамической ротации IP-адресов через мобильные прокси (например, mobileproxy.space) требуют соблюдения временных интервалов (минимум 30 секунд между сменами IP, средняя длительность смены — 5 секунд), что парализует работу веб-интерфейса во время демонстрации решения.3 Настройка backconnect-прокси для многопоточного парсинга неоправданно усложняет проектную инфраструктуру в рамках короткого цикла разработки.3

В связи с этим в базу данных JSON однократно закладывается массив социально-экономических, тарифных и логистических показателей по пяти наиболее перспективным и промышленно развитым субъектам Российской Федерации 1:

- Московская область — лидер по развитию промышленной инфраструктуры, располагающий 5 особыми экономическими зонами (ОЭЗ) и 72 индустриальными парками.4

- Республика Татарстан — регион с высочайшим промышленным потенциалом и развитыми ОЭЗ химической направленности.6

- Ленинградская область — стратегический узел Северо-Западного федерального округа со строительным и портовым кластером.8

- Свердловская область — старопромышленный регион, являющийся ядром металлургической отрасли Урала.10

- Нижегородская область — крупный индустриальный регион Поволжья с сильным химическим сектором в Дзержинске.12

Такой подход гарантирует мгновенный отклик интерфейса, неизменную доступность данных во время презентации и высокую реалистичность расчетов.1

## Социально-экономический паспорт регионов и логистический анализ

Интеграция региональных факторов в алгоритм ранжирования площадок строится на сопоставлении официальных статистических показателей за 2025–2026 годы.9 В базу данных JSON закладываются следующие параметры для оценки кадрового потенциала, доступности жилья и качества среды 1:

### Социально-экономические параметры перспективных регионов (Росстат, Минстрой, ЦИАН, 2025-2026 гг.)

| Субъект РФ | Среднемесячная номинальная зарплата (2025 г.), руб. | Зарплата в январе 2026 г., руб. | Индекс качества городской среды (2024 г.), баллы | Средняя аренда 1-комнатной квартиры, руб./мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация (среднее) | 11 | 11 | 7 | — |
| Московская область | 11 | 11 | – (лидеры: Реутов, Красногорск, Лобня) 19 | – 20 |
| Республика Татарстан | 15 | 15 | – (Казань в топ-3 по РФ) 7 | – |
| Ленинградская область | 9 | 9 | – (лидер: Кудрово) 19 | – |
| Свердловская область | 11 | 11 | – (Екатеринбург) 7 | – 20 |
| Нижегородская область | 13 | 13 | – (Дзержинск) 7 | – |

Уровень номинальных заработных плат напрямую определяет расходы инвестора на фонд оплаты труда (ФОТ), а индекс качества городской среды (оцениваемый Минстроем по 36 критериям и 6 пространствам с максимальным баллом 360, где благоприятными признаются города с оценкой от 181 балла) выступает мерой привлекательности локации для миграции квалифицированных специалистов.7 Например, доля благоприятных городов в России достигла 82,4%, что наглядно подтверждает динамику улучшения условий жизни.7 Средний региональный балл увеличился с 200 до 220, а в сегменте крупных городов (от 250 тыс. до 1 млн жителей) все 62 города признаны благоприятными.7 Средняя аренда жилья определяет затраты на компенсационные пакеты при релокации кадров.1

Логистический анализ в системе учитывает близость к сырьевым базам и рынкам сбыта. Поскольку рулонная сталь составляет до 60% себестоимости сэндвич-панелей, критически важен учет расстояний до крупнейших металлургических комбинатов страны 1:

- ПАО «НЛМК» (г. Липецк, координаты площадки: lat: 52.57276, lon: 39.652504 10; головной офис и региональные склады в Подольске, Дмитрове, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге).10

- Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь» (Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30).28

Вторым логистическим фактором выступает доставка тяжелых компонентов утеплителей (минеральная вата или компоненты пенополиуретана — ППУ).1 В базу данных интегрируются координаты профильных предприятий, таких как ООО «Экотермикс» (Ленинградская область, г. Всеволожск) 8, АО «Химтраст» (Республика Татарстан, г. Нижнекамск) 6, ООО «Завод герметизирующих материалов» (Нижегородская область, г. Дзержинск) 12, завод «Агидель» (Республика Башкортостан, г. Благовещенск) 12 и другие заводы теплоизоляционных систем.31 Экономически целесообразный радиус сбыта готовых панелей ограничен расстоянием в 300–500 км из-за их высокого удельного объема, что делает логистику ключевым весовым фактором в алгоритме ранжирования ТОП-3 регионов.1

Энергетический блок учитывает тарифы на электроэнергию для юридических лиц, утверждаемые региональными энергетическими комиссиями на 2025–2026 годы.1 В Москве тариф прогнозируется на уровне до 7,87 руб./кВт·ч, в Санкт-Петербурге — до 6,97 руб./кВт·ч.14 Для сравнения, самые низкие тарифы традиционно фиксируются в Иркутской области (до 2 руб./кВт·ч), а экстремально высокие — в Чукотском АО (до 11,36 руб./кВт·ч).14 В сетевой блок закладываются данные о свободных мощностях опорных подстанций (линии сэндвич-панелей требуют 300–800 кВА свободной мощности) и доступности магистрального газа, использование которого для отопления цехов экономически эффективнее электричества.1

## Математические модели расчета производственных площадей и сметы

Оценка параметров будущего предприятия по выпуску сэндвич-панелей опирается на строгие производственные нормативы и укрупненные расценки строительно-монтажных работ.1 Входными переменными для модели являются годовой объем выпуска (, тыс. м²/год), общая численность персонала (, чел.), доля обеспечения сотрудников жильем (, %), тип жилья, количество мест в детском саду на 100 сотрудников (), а также выбор спортивных объектов и элементов благоустройства.1

Производственные нормативы фиксируют удельную площадь цеха на уровне  м² на тыс. м² готовых панелей в год.1 Класс опасности объекта автоматически определяется типом утеплителя: 3-й класс для пенополистирола (ППС) и минеральной ваты, либо 2-й класс для пенополиуретана (ППУ), что накладывает жесткие требования на проектирование систем промышленной вентиляции и санитарно-защитных зон.1 Высота цехов принимается равной 8–10 метрам.1

Расчет площадей объектов (, м²) осуществляется по следующим зависимостям 1:

- Основной производственный цех:

* Складские помещения сырья и готовой продукции (с учетом коэффициента склада ):

* Административно-бытовой комплекс (АБК):

* Парковочная зона (исходя из нормы 25 м² на автомобиль и обеспечения машиноместами 50% сотрудников):

* Внутриплощадочные дороги и проезды:

* Общая площадь столовой:

* Общая площадь медицинского пункта (с установленным минимумом в 20 м²):

* Здание детского сада:

* Корпоративное жилье для сотрудников (в зависимости от выбранного типа: общежитие или квартиры):

где  м²/чел. для общежития и  м²/чел. для квартир.1

Общая площадь зданий и сооружений (), формирующих пятно застройки, рассчитывается как сумма всех площадей. Для определения минимально необходимой площади земельного участка () применяется средний коэффициент застройки территории :

Экономический блок модели рассчитывает укрупненную смету строительства по нормативам стоимости квадратного метра 1:

### Нормативы стоимости строительства и штучных объектов (ТЗ хакатона)

| Категория объекта | Стоимость строительства (Price), руб./м² |
| --- | --- |
| Производственный цех, склад готовой продукции | 1 |
| Административно-бытовой комплекс (АБК) | 1 |
| Корпоративное жилье (общежитие) | 1 |
| Корпоративное жилье (квартиры) | 1 |
| Детский сад | 1 |
| Корпоративная столовая | 1 |
| Медицинский пункт | 1 |
| Дорожное покрытие, парковочные места | 1 |
| Элементы благоустройства (на площадь участка) | 1 |

При интеграции штучных спортивных сооружений к общей сумме добавляются фиксированные стоимости: стадион —  млн руб., бассейн —  млн руб., спортзал —  млн руб., хоккейная коробка —  млн руб..1

Итоговая укрупненная смета (, руб.) определяется уравнением 1:

Полученная смета сопоставляется с лимитом бюджета инвестора (– млн руб.), и в случае превышения система выдает предупреждение с рекомендациями по секвестированию необязательных параметров (например, уменьшение доли корпоративного жилья или оптимизация спортивных объектов).1

## Архитектурно-генеративный конвейер и интеграция LLM через Structured Output

Для обеспечения надежности и стабильности генерации концепт-бордов и аналитических справок в веб-приложении реализуется подход Structured Output на базе Pydantic-валидации в связке с облачными LLM.32 Использование обычного текстового вывода с последующим разбором строки регулярными выражениями признано нежизнеспособным из-за частых ошибок форматирования JSON на стороне модели.33

Интеграция осуществляется через вызов client.beta.chat.completions.parse() (для моделей OpenAI) или через фреймворк Instructor, который транслирует структуру Pydantic-модели в строгую схему JSON и передает ее в API в качестве параметра response_format.33 Применение constrained decoding (ограниченного декодирования) на уровне инференса модели физически лишает ее возможности генерировать токены, нарушающие схему.33 При возникновении логических ошибок валидации (например, если модель передает отрицательное значение в поле с ограничением ge=0) Instructor автоматически перехватывает исключение, отправляет его текст обратно модели и выполняет повторный запрос (retry).33 Названия полей и подробные описания Field(description=...) выступают в роли точных prompt-инструкций, направляющих генерацию.33

Для генерации концепта регионального стиля и аналитики описывается вложенная структура моделей Pydantic 33:

Python

from pydantic import BaseModel, Field
from typing import List, Literal

class ColorPalette(BaseModel):
    primary: str = Field(description="Доминирующий HEX-цвет региональной идентичности (климат/история)")
    secondary: str = Field(description="Вспомогательный HEX-цвет фасада")
    accent: str = Field(description="Яркий акцентный HEX-цвет")

class RegionalStyle(BaseModel):
    style_name: Literal = Field(description="Архитектурный приоритет")
    dominant_materials: List[str] = Field(description="Традиционные строительные материалы и текстуры региона")
    cultural_code_concept: str = Field(description="Описание интеграции орнаментов и истории в архитектурный облик")

class SocialPassport(BaseModel):
    environment_index: int = Field(ge=0, le=360, description="Индекс качества городской среды Минстроя")
    kindergarten_provision: float = Field(description="Обеспеченность детскими садами по Росстату")
    colleges_list: List[str] = Field(description="Ключевые профильные колледжи региона (сварщики, операторы, технологи)")
    average_rent: float = Field(description="Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры")

class FinancialSmeeta(BaseModel):
    calculated_plot_area_sqm: float = Field(description="Расчетная площадь участка в кв.м.")
    building_costs: float = Field(description="Суммарная стоимость зданий")
    landscaping_costs: float = Field(description="Стоимость благоустройства")
    total_budget_rub: float = Field(description="Итоговая смета проекта")

class RegionalAnalysisReport(BaseModel):
    region_name: str
    social_passport: SocialPassport
    economic_benefits: str = Field(description="Налоговые льготы ОЭЗ/ТОР, энерготарифы, влияние ФОТ на OPEX")
    networks_check: str = Field(description="Анализ доступности газа и свободной электрической мощности")
    raw_materials_logistics: str = Field(description="Расстояния до ближайших поставщиков рулонной стали и утеплителя")
    retention_recommendations: str = Field(description="Рекомендации по удержанию персонала (жилье, транспорт, автобусы)")
    smeeta_block: FinancialSmeeta

class IntegratedProjectConcept(BaseModel):
    style_guide: RegionalStyle
    colors: ColorPalette
    analytics: RegionalAnalysisReport

Для генерации 4 фотореалистичных рендеров фасада здания (с юга, севера, запада, востока) бэкенд формирует точные текстовые промпты для графического API на основе полученного объекта RegionalStyle.1 Описание стиля, перечень традиционных материалов и цветовые HEX-коды подставляются в шаблон, обеспечивая соответствие изображений культурному коду региона и выбранному архитектурному приоритету.1

## Геоинформационная подсистема на базе Streamlit и Folium

Реализация интерактивной карты в рамках облегченной архитектуры базируется на интеграции библиотеки Folium в Streamlit-приложение с использованием компонента streamlit-folium (метод st_folium), поддерживающего двунаправленный обмен данными.36

Построение интерактивного сценария клика по карте строится на перехвате событий браузера. Функция st_folium возвращает словарь состояния карты, из которого бэкенд извлекает координаты последней точки клика: map_data['last_clicked']['lat'] и map_data['last_clicked']['lng'].38 Для предотвращения неконтролируемой перезагрузки интерфейса при каждом движении карты применяется параметр returned_objects=["last_clicked"], заставляющий Streamlit выполнять рендеринг скрипта только при фиксации клика пользователя на конкретный маркер площадки.36

Для бесконфликтной отрисовки маркеров и предотвращения появления дублирующихся объектов при перезапусках страницы используется механизм сессионного состояния st.session_state.37 Схема управления состоянием геоинформационного компонента реализуется следующим образом:

Python

import streamlit as st
import folium
from streamlit_folium import st_folium

# Инициализация базового состояния карты в st.session_state
if "selected_site" not in st.session_state:
    st.session_state.selected_site = None
if "marker_location" not in st.session_state:
    st.session_state.marker_location = [55.75, 37.62] # Дефолтные координаты центра РФ

# Создание объекта карты Folium
m = folium.Map(location=st.session_state.marker_location, zoom_start=6)

# Отрисовка постоянных маркеров промышленных площадок из локальной JSON базы
#... добавление маркеров через folium.Marker...

# Запуск компонента карты с ограничением возвращаемых объектов
map_output = st_folium(m, width=800, height=500, returned_objects=["last_clicked"])

# Обработка события клика по маркеру площадки
if map_output and map_output.get("last_clicked"):
    clicked_coords = [map_output["last_clicked"]["lat"], map_output["last_clicked"]["lng"]]
    if clicked_coords!= st.session_state.marker_location:
        st.session_state.marker_location = clicked_coords
        # Поиск соответствующей промышленной площадки в JSON-базе данных
        st.session_state.selected_site = find_site_by_coords(clicked_coords)
        # Принудительная перезагрузка для обновления аналитического блока
        st.rerun()

Дополнительно в ГИС-модуль закладывается функция фильтрации площадок по географическим границам видимой области карты map_output['bounds'].40 Это позволяет динамически выводить в боковую панель Streamlit список только тех объектов, которые попадают в текущий масштаб просмотра пользователя, оптимизируя UX-составляющую интерфейса.40

## Пятидневный план реализации и кадровое распределение

Успешное выполнение проекта ТЗ хакатона за 5 дней силами команды из 2 сильных (Senior 1, Senior 2) и 3 начинающих (Junior 1, Junior 2, Junior 3) разработчиков требует параллельной работы над компонентами с жестко зафиксированными точками интеграции в конце каждого дня.1

### Распределение ролей в команде разработки:

- Senior 1 (S1) — Backend & LLM-архитектор. Отвечает за логику FastAPI, интеграцию Structured Output LLM, обработку ошибок API, кэширование и деплой.1

- Senior 2 (S2) — UI/UX & ГИС-инженер. Отвечает за разработку веб-интерфейса Streamlit, тонкую настройку двунаправленного компонента st_folium, визуализацию концепт-бордов и карт.1

- Junior 1 (J1) — Дата-инженер. Занимается однократным наполнением и валидацией базы данных JSON по 5 регионам, координатам поставщиков сырья и тарифам.1

- Junior 2 (J2) — Разработчик расчетных алгоритмов. Отвечает за перенос всех математических формул ТЗ (площади, сметы, логистические плечи) в код на Python, пишет юнит-тесты.1

- Junior 3 (J3) — Инженер генеративного контента и документации. Разрабатывает промпты для LLM и генераторов изображений, настраивает экспорт презентаций и готовит проектную документацию.1

### Детальный суточный график работ и контрольные точки интеграции

| День | Разработчик | Конкретная задача | Выходной артефакт дня |
| --- | --- | --- | --- |
| День 1 | S1 | Настройка FastAPI проекта, проектирование Pydantic-схем ввода-вывода. | Скелет FastAPI бэкенда с API-контрактами. 1 |
|  | S2 | Инициализация Streamlit-интерфейса, разметка 10 полей ввода формы инвестора. | UI-форма ввода параметров в Streamlit. 1 |
|  | J1 | Сбор тарифов, заработных плат и индексов Минстроя по 5 регионам. | Первичный черновик JSON-базы регионов. 1 |
|  | J2 | Реализация формул расчета площадей зданий завода на Python. | Python-модуль расчетов areas_calculator.py. 1 |
|  | J3 | Написание тестовых промптов для Structured Output LLM. | Набор тестовых системных промптов в Git. 33 |
| День 2 | S1 | Интеграция API-вызовов LLM, обработка таймаутов и лимитов токенов. | Блок интеграции с облачными нейросетями. 33 |
|  | S2 | Базовая интеграция Folium в Streamlit, вывод карты на главный экран. | Веб-интерфейс с отображением карты РФ. 1 |
|  | J1 | Валидация координат заводов стали (НЛМК/Северсталь) и утеплителей в JSON. | Валидный, готовый к деплою файл regions_db.json. 10 |
|  | J2 | Написание алгоритма укрупненной сметы строительства и благоустройства. | Python-модуль smeeta_calculator.py. 1 |
|  | J3 | Разработка Pydantic-моделей валидации концепт-борда и справок. | Файл схем Pydantic для Structured Output. 33 |
| День 3 | S1 | Объединение расчетных модулей J2 и базы данных JSON в эндпоинты FastAPI. | Интегрированный локальный бэкенд-сервис. |
|  | S2 | Реализация перехвата клика на маркеры, запись в st.session_state. | Двунаправленная карта: клик меняет состояние UI. 38 |
|  | J1 | Оцифровка границ промышленных площадок, перевод в формат GeoJSON. | Файлы GeoJSON для отрисовки зон застройки на карте. |
|  | J2 | Написание алгоритма ранжирования ТОП-3 регионов на основе весов критериев. | Алгоритм ранжирования в составе расчетного ядра. 1 |
|  | J3 | Тонкая настройка промптов генерации 4 рендеров (север/юг/запад/восток). | Стабильные шаблоны prompt-генератора в коде. 1 |
| День 4 | S1 | Реализация логики повторных запросов (retry) к LLM при сбоях валидации JSON. | Сквозной отказоустойчивый генеративный конвейер. 33 |
|  | S2 | Оформление концепт-борда (вывод цветов и текстур), сетка рендеров 2x2. | Полный визуальный блок результатов в Streamlit. 1 |
|  | J1 | Проведение нагрузочного тестирования API и проверка лимитов. | Отчет по задержкам генерации контента. |
|  | J2 | Разработка скрипта автоматической генерации 6-слайдовой презентации. | Python-модуль сборки презентаций ppt_generator.py. 1 |
|  | J3 | Формирование шаблона и структуры аналитической справки в Markdown. | Шаблонизатор отчетов по ТЗ хакатона. 1 |
| День 5 | S1 | Финальный код-ревью, упаковка бэкенда в Docker, деплой на SourceCraft. | Работающий веб-ресурс на платформе SourceCraft. 1 |
|  | S2 | Полировка UI/UX, оптимизация частоты перезапуска карты Folium. | Готовое MVP приложение с идеальной отзывчивостью. 1 |
|  | J1 | Развертывание локальной копии базы данных на хостинге в качестве бэкапа. | Резервный сервер базы данных. |
|  | J2 | Написание сквозных интеграционных тестов расчетов сметы и площадей. | Набор автоматических тестов верификации расчетов. 1 |
|  | J3 | Написание пользовательских инструкций, сборка финальной презентации защиты. | Пакет документации и слайды для защиты проекта. 1 |

### Реализуемые форматы выходных данных (в строгом соответствии с ТЗ):

- Аналитическая справка (Markdown-генерация): включает социальный паспорт региона (индексы, обеспеченность садами, аренда, колледжи), экономический блок (льготы, ОЭЗ, тарифы, влияние ФОТ), сетевой блок (газ, мощность), логистику сырья (расстояния до стали/утеплителя), рекомендации по удержанию сотрудников (доставка автобусами, если удаленность площадки превышает 15 км) и готовую смету строительства.1

- Презентация для администрации (6 слайдов): автоматическая сборка с наполнением реальными цифрами 1:

  - Слайд 1: Титульный слайд с названием и локацией проекта.1

  - Слайд 2: Параметры производства, планируемый объем выпуска и создаваемые рабочие места.1

  - Слайд 3: 4 рендера фасадов завода (север, юг, восток, запад).1

  - Слайд 4: Схематичный генеральный план участка с размещением социальных объектов (детский сад, спортивные площадки, столовая).1

  - Слайд 5: Соответствие градостроительным нормативам и доступность сетевой инфраструктуры (газ, кВА электричества).1

  - Слайд 6: Экономический эффект для региона: привлечение инвестиций, налоговые отчисления, социальные выгоды и занятость.1

- Техническая документация: включает подробные пользовательские инструкции и технический проект архитектуры приложения для размещения в репозиториях GitHub/GitLab.1

## Карта рисков проекта и превентивные меры

Эффективное управление рисками на ранних стадиях гарантирует стабильность работы сервиса на очной защите перед экспертами и заказчиками.1

### Матрица рисков и стратегий их минимизации

| Рисковое событие | Уровень угрозы | Влияние на проект | Превентивные меры и архитектурные решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отказ внешнего API генерации LLM во время демонстрации | Высокий | Невозможность сгенерировать аналитическую справку и концепт-борд. | Реализация кэширования ответов в бэкенде. Интеграция статического fallback-модуля (J1): если API возвращает ошибку, система мгновенно отдает качественные, заранее сгенерированные тексты для выбранной площадки из локального JSON.41 |
| Ошибки структуры JSON при ответах LLM | Средний | Падение парсера бэкенда, пустые экраны в интерфейсе. | Использование метода client.beta.chat.completions.parse() с аппаратной гарантией схемы на стороне OpenAI, либо интеграция Instructor с автоматическими повторными попытками исправлений.33 |
| Превышение сметы над бюджетом инвестора | Средний | Противоречие в бизнес-сценарии, снижение реалистичности MVP. | Разработка логического блока автокоррекции (J2): при превышении бюджета система выдает рекомендации по оптимизации (например, замена квартир на общежития или сокращение площади благоустройства).1 |
| Мерцание и перезагрузка карты Folium в Streamlit | Средний | Критическое ухудшение UX, раздражение пользователя при работе. | Строгое ограничение объектов перезапуска через параметр returned_objects=["last_clicked"] в компоненте st_folium.36 |
| Блокировки IP-адреса сервера облачным провайдером | Низкий | Полная неработоспособность бэкенда. | Использование проверенных и стабильных API-шлюзов с зеркалированием запросов, развертывание контейнеров на SourceCraft.1 |

## Заключение и стратегические рекомендации

Разрабатываемое веб-приложение представляет собой сбалансированное и технологичное решение, полностью отвечающее критериям оценки хакатона.1 Исключение тяжелой 3D-графики на Three.js позволяет команде сфокусироваться на качестве реализации ключевых функциональных возможностей MVP, обеспечив максимальную реалистичность и глубину интеграции региональных факторов.1

Анализ структуры критериев оценки показывает верность выбранных архитектурных приоритетов 1:

- Реалистичность региональных факторов (вес 20%): полностью закрывается за счет детального однократного сбора реальных статистических данных Росстата и тарифов 2025–2026 годов по 5 ключевым промышленным регионам РФ.1

- Качество плана благоустройства (вес 20%): математически рассчитывается на основе строгих формул площадей и нормативов ТЗ, увязывая размеры социальных и спортивных объектов со штатом сотрудников.1

- Наглядность и интерактивность (вес 15%): обеспечивается быстрой работой двунаправленной карты Folium в интерфейсе Streamlit с мгновенным откликом на клики пользователя.36

- Инновационность (вес 15%): реализуется через передовой подход Structured Output для генерации стилистических концептов и аналитики силами LLM без риска сбоев форматирования.33

- Презентация и UX (вес 15%): лаконичная форма из 10 полей ввода и автоматическая генерация кастомизированной 6-слайдовой презентации гарантируют высокий уровень оценки жюри.1

- Качество 4 рендеров (вес 15%): достигается тонкой настройкой промптов под разные стороны света на основе сгенерированного культурного кода региона.1

Команде рекомендуется строго придерживаться суточного графика интеграции, контролировать наполнение сессионного состояния Streamlit для плавности UX и использовать разработанный локальный fallback-режим для генеративного контента, что гарантирует демонстрацию полностью стабильного, быстрого и защищенного от сбоев веб-приложения на финальном этапе защиты проекта.1

#### Источники

- ТЗ Хакатон май 2026 (финальная).docx

- GitHub - Anorov/cloudflare-scrape: A Python module to bypass Cloudflare's anti-bot page., дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://github.com/Anorov/cloudflare-scrape

- FAQ - Frequently Asked Questions, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://mobileproxy.space/en/faq.html

- Подмосковье вновь в топ-3 рейтинга инвестпривлекательности регионов РФ - Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/podmoskove-vnov-v-top-3-reitinga-investprivlekatelnosti-regionov-rf

- Пять индустриальных площадок Подмосковья вошли в топ-10 рейтинга инвестпривлекательности - Правительство Московской области, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-investiciy-i-innovaciy/pyat-industrialnykh-ploshadok-podmoskovya-voshli-v-top-10-reitinga-investprivlekatelnosti

- Члены АПНППУ, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://ppu.ru/members/

- Минстрой России опубликовал Индекс качества городской среды 2024 - Умный город, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://russiasmartcity.ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BA/

- Экотермикс: Компоненты ППУ (полиуретан) с завода-производителя, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://ecotermix.ru/

- Средняя зарплата в Ленинградской области в 2026 году: данные Росстата - GOGOV, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://gogov.ru/average-salary/lo

- Контакты ПАО НЛМК | Адреса складов - NLMK.shop, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://nlmk.shop/contacts/storage/

- Средняя зарплата по ВСЕМ регионам РФ в 2026 году: цифры от Росстата - Главбух, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://www.glavbukh.ru/art/393189-srednyaya-zarplata-po-regionam-rf-tablitsa-novyh-news

- Производители теплоизоляционных материалов в России - Заводы РФ, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://xn--80aegj1b5e.xn--p1ai/factories/proizvoditeli-teploizolyacionnyh-materialov

- Средняя зарплата в Нижегородской области в 2026 году: данные Росстата - GOGOV, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://gogov.ru/average-salary/ngo

- Новые тарифы на электроэнергию в 2025 году: что изменится для россиян?, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://www.ingos.ru/company/blog/2024/novye-tarify-na-elektroenergiyu-2025

- Средняя зарплата в Татарстане в 2026 году: данные Росстата - GOGOV, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://gogov.ru/average-salary/rt

- Доходяги. Что скрывают средние цифры Росстата по России о зарплате и доходах граждан. Вырос ли достаток на самом деле и у кого как? - Новая газета, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://novayagazeta.ru/articles/2026/05/22/dokhodiagi

- Средняя зарплата в России в 2026 году от Росстата - GOGOV, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://gogov.ru/articles/average-salary

- Итоги Индекса качества городской среды за 2024 год, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://mintrans.gov.ru/press-center/branch-news/6607

- Сформирован ИНДЕКС качества городской среды за 2024 год - Gorodsreda.ru, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://gorodsreda.ru/tpost/x1t6gku901-sformirovan-indeks-kachestva-gorodskoi-s

- Аренда 1-комнатных квартир без посредников в Екатеринбурге - Циан, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://ekb.cian.ru/snyat-1-komnatnuyu-kvartiru-bez-posrednikov/

- Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 20% за 2025 год — с 75,5 тыс. до 90,5 тыс. рублей. Об этом сообщается в.. 2026 | ВКонтакте, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://vk.com/wall-35893372_4016377

- Росстат: средняя зарплата в Татарстане в 2025 году составила 90 515 рублей - Inde.io, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://inde.io/news/rosstat-srednyaya-zarplata-v-tatarstane-v-2025-godu-sostavila-90-515-rublej/

- Средняя зарплата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2026 году, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://brobank.ru/srednyaya-zarplata-v-sankt-peterburge/

- Индекс качества городской среды — 2024: как изменились 32 атомных города за год, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://goroda.media/indeks-kachestva-gorodskoy-sredy-2024-kak-izmenilis-32-atomnyh-goroda-za-god/

- Аренда квартир в Екатеринбурге на длительный срок (от 16,8 тыс. руб.) - Циан, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://ekb.cian.ru/snyat-kvartiru/

- Индекс качества городской среды, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/

- Контакты НЛМК Липецк, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://lipetsk.nlmk.com/ru/contacts/

- Северсталь ПАО, Череповецкий металлургический комбинат, ЧерМК, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://ibprom.ru/cherepoveckiy-metallurgicheskiy-kom

- Череповецкий металлургический комбинат — Партнеры НРБ, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://nrb-rspp.ru/partners/severstal-71103/

- Контакты - Северсталь, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://severstal.com/rus/contacts/

- Производители пенополиуретана – список производств в России - Fabricators.ru, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://fabricators.ru/produkt/penopoliuretan

- Output | Pydantic Docs, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://pydantic.dev/docs/ai/core-concepts/output/

- Stop Parsing JSON by Hand: Structured LLM Outputs With Pydantic - DEV Community, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://dev.to/klement_gunndu/stop-parsing-json-by-hand-structured-llm-outputs-with-pydantic-1pg0

- Structured outputs with OpenAI and Pydantic - dida, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://dida.do/blog/structured-outputs-with-openai-and-pydantic

- Build AI Apps with Structured Output using Pydantic, Langchain, Streamlit and Snowflake Cortex, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://www.snowflake.com/en/developers/guides/build-ai-apps-with-pydantic-langchain-streamlit-and-snowflake-cortex/

- streamlit-folium/streamlit_folium/__init__.py at master - GitHub, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://github.com/randyzwitch/streamlit-folium/blob/master/streamlit_folium/__init__.py

- Designing Operations Research Solutions: A User-friendly Routing Application with Streamlit | by Bruno Scalia C. F. Leite | TDS Archive | Medium, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://medium.com/data-science/designing-operations-research-solutions-a-user-friendly-routing-application-with-streamlit-17212553861d

- Returning Latitude, Longitude values from folium map on mouse click to python script (streamlit webapp) - Stack Overflow, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://stackoverflow.com/questions/63413571/returning-latitude-longitude-values-from-folium-map-on-mouse-click-to-python-sc

- Add marker after clicking on map - Using Streamlit, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://discuss.streamlit.io/t/add-marker-after-clicking-on-map/69472

- Show data points based on bounding box - Using Streamlit, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://discuss.streamlit.io/t/show-data-points-based-on-bounding-box/61678

- How to Use a Single Pydantic Model for Structured Output with Long Documents in a Chunked RAG Pipeline? - OpenAI Developer Community, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://community.openai.com/t/how-to-use-a-single-pydantic-model-for-structured-output-with-long-documents-in-a-chunked-rag-pipeline/1080681